策划项目计划书

MDA × 心流强化版

Steam 买断制原创怪物收集 × 棋盘博弈 × 基地经营

| 文档定位 | 在原执行摘要基础上，补成可用于立项、版本规划与原型验证的完整项目计划书。 |
| --- | --- |
| 适用场景 | 内部评审 / 发行沟通 / 原型排期 / 团队分工 / Steam Demo 准备。 |
| 版本说明 | 基于前一版 Steam 买断制方案继续深化，重点引入 MDA 框架、心流设计、测试指标与里程碑。 |

# 1. 项目定位与一句话定义

项目一句话定义：一款面向 Steam 平台的原创买断制怪物策略游戏。玩家在棋盘式地图上与 AI 领主竞争资源、事件与胜利条件，通过捕捉与培养怪物伙伴进行回合制战斗，并在基地中安排伙伴劳动、生产与自动化扩张，形成“局内博弈 + 局外成长”的复合体验。

相较于此前版本，本计划书明确放弃“手游免费+内购”思路，转而围绕 PC/Steam 用户的完整买断体验展开：本体内容完整、数值公平、AI 对手可重复挑战、后续通过资料片与外观 DLC 扩展，而非通过售卖强度或加速破坏系统平衡。

设计灵感来源不是直接拼贴现有 IP，而是抽取三类经过市场验证的体验母题：官方 Pokémon 网站持续将“收集、训练、对战、交换”定义为其核心主题；Palworld 的 Steam 商店页则公开强调 fight、farm、build、work alongside 等伙伴劳动与基地自动化体验；Steamworks 官方文档也支持开发者用 DLC、Bundle、Season Pass 做买断制内容延展。基于这些公开信息，本项目最合理的路线是做一款玩法受启发、表达保持原创的 Steam 原创产品。 [1][2][3][4]

# 2. 目标用户、竞争差异与价值主张

| 用户细分 | 核心诉求 | 本项目回应方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怪物收集玩家 | 想要图鉴推进、属性克制、队伍构筑 | 提供原创怪物生态、属性联动、捕捉与进化分支 | 高 |
| 基地经营/自动化玩家 | 想要长期建设、分工优化与生产效率 | 引入岗位适性、生产链、建筑升级和劳动调度 | 高 |
| 棋盘/策略玩家 | 想要可控随机性、局势拉扯和 AI 竞争 | 以行动点、骰子修正、事件卡、占点与 AI 人格实现博弈 | 高 |
| 轻度休闲用户 | 想要上手快、反馈强、目标清晰 | 前 30 分钟聚焦单局体验，降低公式负担，强化指引与奖励 | 中 |

差异化价值主张不是“像某某游戏的混搭”，而是把三套成熟体验压缩进一个更可控的 Steam 单机循环：棋盘推进负责生成局势变化与戏剧性，回合战斗负责深度决策与阵容表达，基地劳动负责中长期目标与稳定正反馈。玩家在每一局里都要回答三个问题：往哪走、带谁打、把资源投向哪里。

# 3. 设计支柱（Design Pillars）

• 支柱一｜可控随机：保留骰子与事件带来的戏剧性，但通过行动点、路径预览、事件卡、一次性修正技能与格点信息揭示，把纯运气改造为可规划的风险管理。

• 支柱二｜双循环成长：局内通过战斗、占点、事件推进取得即时收益；局外通过基地建设、怪物培养、科技解锁形成持续成长，保证每 5~10 分钟有短反馈、每 30~60 分钟有中反馈。

• 支柱三｜AI 对手有性格：AI 不只是跑流程，而是拥有经营型、侵略型、收集型、投机型等决策偏好，逼迫玩家根据对手风格调整路线与资源配置。

• 支柱四｜买断制公平：不售卖战斗强度、不售卖胜率，核心乐趣来自系统深度、构筑空间和反复开局，而不是氪金加速。

# 4. 核心玩法总循环

推荐采用“15 秒微决策—3 分钟小高潮—20 分钟中局目标—60 分钟单局结算”的节奏。玩家在棋盘上推进时，每步都能遇到资源、战斗、宝箱、事件、商店、路障、Boss 区或敌方占领点；每完成一轮回合，基地会产出资源、怪物会恢复体力或生成新任务，形成战斗与经营的互相反哺。

• 选择回合策略：根据当前目标（抢点/捕捉/发育/阻击 AI）决定路线与资源预算。

• 推进棋盘：投掷基础骰子，配合行动点、路线预判与事件卡修正步数或落点。

• 触发事件：进入野外遭遇、训练师战、宝箱、商店、奇遇、天气、资源地或特殊剧情格。

• 回合战斗：利用属性克制、速度轴、站位、技能冷却与异常状态完成胜负判断。

• 带回收益：将怪物、材料、金币、科技点带回基地，进行建筑升级、岗位分配、道具制作与队伍重编。

• 对抗升级：AI 对手根据人格与局势调整策略，抢夺玩家目标点或直接发动袭扰。

# 5. MDA 设计展开：从体验倒推机制

MDA 原论文将游戏拆成 Mechanics（机制）、Dynamics（动态）和 Aesthetics（审美/体验），强调设计师需要从系统与玩家体验之间来回迭代，而不是只写功能清单。为避免 MDA 停留在理论层，本项目将其直接翻译为“想给玩家什么感觉、系统如何诱发、具体怎么验证”的设计表。 [5]

| 目标体验（A） | 关键动态（D） | 核心机制（M） | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现感 | 玩家持续预判未知格点与稀有事件 | 局部迷雾、事件池、区域生态差异、稀有格刷新 | 首次 2 小时内平均发现事件数、稀有遭遇触发率 |
| 成长满足 | 战斗收益和基地产出形成正反馈 | 等级曲线、进化节点、建筑升级、岗位适性、科技树 | 30 分钟内首个明显成长节点到达率 |
| 策略掌控 | 玩家能修正随机结果而非被动承受 | 行动点、步数修正、路线预览、一次性道具、可见风险 | 失败归因里“纯运气”占比下降 |
| 博弈紧张 | AI 争夺关键资源与胜点，迫使玩家改线 | AI 人格、区域胜点、抢点逻辑、干扰技能、Boss 倒计时 | 中局决策分叉次数、关键抢点参与率 |
| 经营秩序 | 基地逐步从手忙脚乱变成自动运转 | 岗位分工、搬运链、制造链、仓储上限、建筑协同 | 单位时间操作量下降、产出效率提升 |

# 6. 心流设计：把“好玩”拆成节奏、目标与反馈

围绕心流理论，本项目将重点落实四个条件：挑战与技能匹配、目标清晰、反馈即时、玩家具备可感知的控制感。相关研究与综述长期把 clear goals、immediate feedback、challenge-skill balance 视为促成 flow 的关键因素；在游戏化或游戏式学习场景中，这些要素同样被证明与更强的投入感、自我效能和持续参与有关。 [6][7][8]

| 游玩阶段 | 心流目标 | 具体实现 |
| --- | --- | --- |
| 首 30 分钟 | 建立掌控感 | 只开放 1 种骰子修正、1 条基础生产链、3 只起始怪物；第 8~12 分钟必须出现一次高确定性的胜利反馈。 |
| 1~2 小时 | 形成心流通道 | 引入第一个强 AI 对手、第一个路线分叉区和一次失败可恢复的资源惩罚，让玩家学会在风险与收益间做决策。 |
| 3~8 小时 | 扩张与专精 | 开放科技树分支、怪物协同构筑和基地岗位优化；通过小 Boss 与区域冠军检验构筑是否成立。 |
| 8 小时以后 | 重玩与 mastery | 解锁新的地图规则、AI 人格组合、遗物词条和高难模式，让老玩家通过理解系统而非刷时长获得优势。 |

落地时需要特别避免两种破坏心流的情况：第一，棋盘随机性大到让玩家无法建立因果判断；第二，经营链条过于琐碎导致单位收益不足。前者通过增加“看得见的可修正性”解决，后者通过早期自动化、岗位建议与低频高价值决策解决。

# 7. 分系统深化方案

## 7.1 棋盘推进系统

• 地图不建议做成单一圆环，而应采用“主干道 + 支线捷径 + 区域地标”的半开放棋盘，既保留走格辨识度，也避免重复感。

• 每回合基础资源为 1 次投掷与 2 点行动点。行动点可用于重掷、+1/-1 步修正、翻看前方迷雾格、发动角色能力或启动一次基地支援。

• 格点分为战斗、事件、资源、商店、奇遇、传送、Boss、敌方占领点、天气格与休整格。建议战斗/资源/事件保持 3:3:2 的基础比例，剩余由区域特色格填充。

## 7.2 回合制战斗系统

• 战斗以 3v3 或 4v4 为宜，优先确保技能协同和速度轴决策清晰，而不是堆叠过多状态名词。

• 属性克制、异常状态、前后排站位、能量条与一次性道具构成主要决策层；怪物招式设计遵循“易读 > 花哨”，确保 AI 战也能快速读懂局势。

• 捕捉应与战斗形成耦合：削弱、施加状态、满足生态条件后捕捉率提升，鼓励玩家为“抓捕构筑”配置专门队伍。

## 7.3 基地经营与自动化

• 基地由采集、种植、加工、研究、孵化、防御、交易七类建筑组成，怪物按工作适性进入岗位。

• 早期以“单建筑单产出”为主，中期引入链式生产与仓储瓶颈，后期解锁自动分拣、批量制造与特殊工坊，形成显著秩序感。

• 经营不应演变为纯挂机；应通过季节事件、稀有订单、基地袭扰和科技方向选择保持策略参与。

## 7.4 AI 对手系统

• 每个 AI 领主拥有公开人格标签、隐藏权重和局内情绪值。公开人格决定玩家预期，隐藏权重避免套路过死，情绪值则在被压制或连胜时改变行为。

• 例如侵略型 AI 更偏好靠近玩家路线、强占高价值格；经营型 AI 更偏好资源与科技；投机型 AI 会围绕 Boss 倒计时与战后残血进行收割。

• 高难模式下可加入“情报不完全”机制，仅展示 AI 的部分意图，让玩家通过侦查或经验推断其路线。

# 8. 内容规模建议与数值边界

为保证立项可控，首发版本不建议追求开放世界体量，而应控制在“有限区域 + 高重玩率”的结构内。建议首发本体的内容配额为：4 个主题区域、60~80 只原创怪物、8~10 位核心 AI 领主、40+ 个事件模板、20~25 栋可升级建筑、3 条科技主线、2 个残局/挑战模式。

数值边界方面，前 2 小时必须完成以下体验闭环：至少抓到 2 只新怪、完成 1 次进化或关键成长、建成 1 条完整生产链、与 1 名 AI 对手产生显著竞争、拿下 1 次中局目标。只要这五个节点中有两个持续缺席，体验就会显得松散。

# 9. Steam 买断制版本策略

Steam 平台支持 DLC、Bundle 与 Season Pass 等买断制补充内容，因此本项目的商业设计应以“内容增量”而非“数值售卖”为核心。首发本体承诺完整体验，后续可考虑区域资料片、外观包、原声集、数字设定集以及创意工坊联动包。需要注意的是，Steam 对 Season Pass 的 DLC 发布窗口与描述一致性有明确要求，因此任何季票方案都必须基于可落地的内容计划，而不是空头承诺。 [3][4]

推荐版本结构：标准版（本体）、豪华版（本体 + 原声 + 数字设定集）、年度版（本体 + 首个大型资料片）。不建议在上线初期推出过多 SKU，以免削弱玩家理解。

# 10. 原型、垂直切片与上线里程碑

| 阶段 | 周期 | 关键交付 | 重点验证 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 预研 | 4 周 | 玩法白盒、参考分析、风险清单 | 核心循环是否自洽 | 能用 10 分钟讲清项目 |
| P1 原型 | 8 周 | 棋盘推进 + 基础战斗 + 1 条生产链 | 随机性是否可控，是否有首局乐趣 | 外部玩家愿意继续第二局 |
| P2 垂直切片 | 8 周 | 1 个完整区域、2 位 AI、15 只怪、基础美术 | MDA 与心流假设是否成立 | 首 30 分钟完成率高、反馈明确 |
| P3 Alpha | 10~12 周 | 4 区域框架、主要系统联通、经济初平衡 | 中局与后期是否会塌陷 | 平均单局时长稳定、重玩意愿成立 |
| P4 Demo / Next Fest | 6~8 周 | 外部可玩 Demo、Steam 商店页、宣传素材 | 愿望单转化、好评反馈 | Demo 好评关键词集中在核心卖点 |
| P5 上线准备 | 6 周 | 首发版本冻结、性能与本地化、首批补丁 | 稳定性与商店表达 | 上线后 7 日评价健康 |

# 11. 测试指标：从“留存/ARPPU”改成 Steam 有效指标

• 商店页阶段：曝光到愿望单转化率、截图点击热区、预告片完播率、Demo 下载转化。

• Demo 阶段：首局完成率、平均游玩时长、二次启动率、主动添加愿望单比例、差评集中原因。

• 原型阶段：首 15 分钟流失点、步数修正功能使用率、基地岗位误操作率、AI 关键回合参与率。

• 正式上线后：首发 7 日好评率、平均游玩时长、通关率、30 小时以上玩家占比、DLC 附购率。

测试中建议加入结构化问卷：把“不好玩”进一步拆成‘随机太重 / 目标不清 / 反馈不足 / AI 太蠢 / 经营太忙 / 成长太慢’六类，以便把主观抱怨映射回 MDA 和心流变量。

# 12. 团队配置与制作组织建议

建议以 10~14 人核心团队启动：制作人/主策 1、系统策划 2、关卡/数值策划 1、美术总监 1、2D/3D 美术 3~4、客户端程序 2、技术美术或工具程序 1、音频/外包协调 1。早期最关键的不是堆内容，而是尽快形成‘棋盘推进 + 战斗 + 基地’三者同屏闭环。

组织方式建议按系统小队推进：战斗组负责怪物、技能、AI 战；地图组负责棋盘、事件、区域；经营组负责建筑、岗位、产出与经济；发行组提前准备 Steam 商店页、Demo 节奏和传播素材。

# 13. 风险与对策

• 玩法融合失败：如果三套系统只是在切换界面，玩家会感觉碎片化。对策是让棋盘奖励直接决定战斗与基地发展，不存在孤立模块。

• 随机性挫败：若投掷结果决定性过强，玩家会把失败归因为运气。对策是提供可见修正工具、信息预览和一次性保底机制。

• 经营过忙：若玩家需要频繁收菜、搬运、点建筑，会破坏节奏。对策是早期解锁自动化与岗位建议，减少低价值点击。

• AI 不可信：若 AI 只是数值膨胀，博弈感会消失。对策是让 AI 用公开人格 + 关键事件脚本 + 可解释行为树组合实现。

• IP/法务风险：Nintendo 与 The Pokémon Company 已对 Pocketpair 发起专利侵权诉讼，近期公开信息也显示 Palworld 因诉讼压力调整过部分机制表达。因此本项目必须坚持原创命名、美术形象、UI 隐喻与捕捉/骑乘表现，避免直接踩线。 [9][10][11]

# 14. 结论与下一步行动

这份计划书的核心结论是：项目可以继续做，但必须以 Steam 买断制为前提，以原创表达为边界，以 MDA 和心流为设计抓手，以原型验证为推进方式。与其先堆内容，不如优先证明三件事：第一，棋盘随机性能否在可控范围内制造乐趣；第二，基地劳动是否真的在反哺战斗与路线选择；第三，AI 对手是否能让单机局势长期成立。

下一步建议按 4 周执行：第 1 周确定白盒规则和胜利条件；第 2~3 周搭建棋盘推进、基础战斗和 1 条生产链；第 4 周做 10~15 名目标玩家试玩，并按 MDA/心流问卷复盘。只要首轮玩家能明确说出‘我为什么赢/输、我下一局想换什么打法’，就说明项目具备继续立项的价值。

# 15. 参考依据（供策划与发行统一口径）

• [1] The official Pokémon Website in Singapore, The Core Themes of Pokémon：collection, training, battle, and trading。

• [2] Steam 商店页《Palworld》：强调 fight, farm, build, work alongside，以及 breeding、automation、trade 等公开卖点。

• [3] Steamworks Documentation：DLC 相关文档，说明 Steam 支持买断制后的 DLC 运营。

• [4] Steamworks Documentation：Season Pass 文档，对 DLC 发布承诺和发售窗口有明确约束。

• [5] Hunicke, LeBlanc, Zubek, MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research。

• [6] Frontiers 相关研究与综述：flow 常与 challenge-skill balance、clear goals、immediate feedback 共同讨论。

• [7] Frontiers 2023：数字化游戏化学习场景中，清晰目标与反馈有助于提升投入感。

• [8] Frontiers 2019：flow 与自我效能、掌控感和持续参与有关。

• [9] Nintendo & The Pokémon Company, 2024-09-19 官方公告：对 Pocketpair 提起专利侵权诉讼。

• [10] Pocketpair, 2024-11-08 官方公告：披露诉讼涉及专利与诉求。

• [11] The Verge 2025 报道：Palworld 因诉讼压力调整部分功能表达。

# 16. 附录：首轮试玩访谈提纲

• 你在前 15 分钟最明确的目标是什么？这个目标是否一直清楚可见？

• 你觉得胜负更像由自己的决策决定，还是由随机结果决定？原因是什么？

• 哪一次战斗、捕捉或建设让你感觉最有成就感？为什么？

• 你是否会因为 AI 的行为而改变路线、资源投入或队伍配置？

• 基地经营的部分是‘有参与感’还是‘像在做家务’？最繁琐的一步是什么？

• 如果你愿意再开第二局，你最想尝试改变哪一种打法、路线或阵容？

建议把回答按“目标不清 / 随机过重 / 反馈不足 / AI 无感 / 经营过忙 / 成长过慢”六个标签归类，再回填到 MDA 表与心流表中修正。